Project Charter Aplikasi Monitoring Dan Management Siswa

Sekolah Menengah Kejuruan

Pusat Keunggulan Pusdikhubad

Kota Cimahi

Jawa Barat

I.informasi Project

| Judul Project | Aplikasi Monotoring dan Management Siswa |
| --- | --- |
| Nomor Project | RPL XI A 24/25-001 |
| Supervisor Project | Mufti Adiyatma |
| Tanggal Mulai | 1 November 2025 |
| Tanggal Selesai | 1 Februari 2026 |
| Budget anggaran manusia | Kerja 5 jam perhari dengan Ketentuan per anggota diberikan gaji Rp.10.000 per jam dengan jumlah 4 anggota dalam 1 tim |

II.Tim Project

| Nama | Peran | No.Telepon |
| --- | --- | --- |
| Mufti Adiyatma, A.Md | Supervisor Project | +62 821-3075-7338 |
| Fikry Azzam Zalfa Ash Shiddiq Yassin | Backend Developer | +62 838-8979-386 |
| Ridho dzakhwan | Frontend Developer | +62 821-2943-0742 |
| Nadia Sofia Meilani | Frontend Design | +62 896-5662-1482 |
| Yudhsitira Alhafizh Darmawan | Quality Assurance & Documentation | +62 853-2021-5617 |

III.Peran dan Tugas

| Nama | Peran | Tugas |
| --- | --- | --- |
| Mufti Adiyatma, A.Md | Supervisor Project | - Merencanakan agar project berjalan Dengan baik - Mengawasi jalannya project - Mengkoordinasi tim pengembang Project - Evaluasi project |
| Fikry Azzam Zalfa Ash Shiddiq Yassin | Backend Developer | - Membuat dan mengelola Program aplikasi - Mengelola Database - Mengelola Server - Kolaborasi dengan Frontend developer dan Frontend Design dalam pengembangan program - Mendeteksi jika ada bug dalam Program Backend |
| Ridho dzakhwan | Frontend Developer | - Mengimplementasikan desain ke dalam Kode program - membuat desain aplikasi - Membuat tampilan aplikasi lebih hidup - Kolaborasi dengan Backend developer dan Frontend Design dalam pengembangan program - Mendeteksi jika ada bug dalam Program frontend |
| Nadia Sofia Meilani | Frontend Design | - Mendesain tampilan layout, warna, dan desain lainnya - Merancang prototype tampilan aplikasi - Membantu Frontend developer dalam membuat desain - Kolaborasi dengan Backend developer dan Frontend Design dalam pengembangan program |
| Yudhsitira Alhafizh Darmawan | Quality Assurance & Documentation | - Membuat Project charter untuk menjabarkan Project secara ringkas - Membuat laporan mengenai perkembangan project - Membantu Backend Developer, Frontend Developer dan Frontend Design dalam merancang project |

IV.Deskripsi Project

Aplikasi Monitoring dan Management Siswa merupakan aplikasi yang dapat memantau dan memonitoring siswa selama dalam masa Prakerin untuk mempermudah guru pembimbing, pembimbing perusahaan, dan Hubin dalam memantau perkembangan siswa ditempat Prakerin dan untuk mempermudah laporan kepada guru pembimbing, pembimbing perusahaan, dan Hubin. Tujuan: - Mempermudah sekolah dalam memonitor aktivitas siswa selama Prakerin - Menyediakan laporan secara digital dan terstruktur. - Menyederhanakan komunikasi antara guru pembimbing, pembimbing industri, siswa dan Hubin.

V.Timeline Project

| Deskripsi Pengerjaan | Tanggal Mulai | Tanggal selesai | Durasi (hari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perencanaan Project | 1 November 2025 | 15 November 2025 | 15 |
| Perancangan Sistem | 16 November 2025 | 30 November 2025 | 15 |
| Implementasi Awal | 1 Desember 2025 | 15 Desember 2025 | 15 |
| Pengujian Awal dan Perbaikan | 16 Desember 2025 | 31 Desember 2025 | 16 |
| Pengembangan Lanjutan | 1 Januari 2026 | 15 Januari 2026 | 15 |
| Pengujian Lanjutan | 16 Januari 2026 | 31 Januari 2026 | 16 |
| Pelaporan dan Evaluasi | 1 Februari 2026 | 7 Februari 2026 | 7 |

Demikian project charter ini dibuat untuk tujuan pengembangan Aplikasi Monitoring dan Management Siswa. Kami mengharapkan kerja sama yang baik dari seluruh tim dan pihak terkait agar tercapai keberhasilan kami dalam Project tersebut.

Tim Pengembang Project Aplikasi Monitoring Dan Management Siswa.